**仅限阅读 请勿传播**

当您阅读本文档时，即表示您同意不传播本方案的所有内容

**简道云report\_功能测试报告**

**文件信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | [ ] 草稿文件  [ √ ] 正式文件  [ ] 更改正式文件 | 文件名称： | 功能测试报告 |
| 作者： | 杨波 |
| 审核： | 胡东云 |
| 完成日期： | 2024-08-25 |
| 客户名称： | 庞贝捷管理（上海）有限公司 | | |
| 项目名称： | 庞贝捷管理（上海）有限公司\_PPG的数仓 | | |
| 项目编号： | 20230919002 | | |
| 适用阶段： | UAT测试阶段 | | |
| 版权所有： | 帆软软件有限公司 | | |

**版本修订：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **负责人** | **版本** | **说明** |
| 2024-08-25 | 杨波 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**确认记录：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **负责人** | **版本** | **说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目 录

[一、 测试需求分析 1](#_Toc175502189)

[1.1 测试目的 1](#_Toc175502190)

[1.2 测试对象 1](#_Toc175502191)

[1.3 测试范围 1](#_Toc175502192)

[1.4 测试账号 1](#_Toc175502193)

[二、 测试过程 1](#_Toc175502194)

[三、 测试问题清单 1](#_Toc175502195)

[四、 测试问题分析及解决 1](#_Toc175502196)

# 测试需求分析

* 1. 测试目的

根据模块开发说明书/运维操作手册，对系统各功能进行，验证各功能点是否达到预期。

* 1. 测试对象

report页面取数

* 1. 测试范围

报表各项功能是否满足业务需求，是否存在功能缺陷等

* 1. 测试账号

root

# 测试过程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试业务** | **测试时间** | **具体测试/培训内容** | **涉及模块** | **测试人员** |
| **report页面取数** | 20240812 | 简道云取数接口 | 简道云report取数 | 杨波、赵忱 |
| Report取数逻辑是否正确 |
| 内部数据核对 |
| 脚本取数 |

# 测试问题清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题编码 | 说明 | 等级 | 处理情况 |
| 1 | Report取数逻辑是否正确 | 核对report取数据逻辑有一部分逻辑为错误内容，需要修改 | A | 已解决 |
| 2 | 内部数据核对 | 出现一部分重复数据，需要对report取数逻辑重新审查 | A | 已解决 |
| 3 | 脚本取数 | 脚本取数程序运行缓慢，需要对脚本进行优化处理 | A | 已解决 |

# 测试问题分析及解决

1、Report取数逻辑是否正确

测试发现，主机厂门店销售追踪MM Sales Bodyshop Sales 和赢站门店销售追踪Bodyshop Won Sales Tracker 逻辑错误较多

解决方案：对逻辑错误脚本进行修正

2、Report取数逻辑是否正确

测试发现，report种会发现重复数据

解决方案：对逻辑错误脚本进行修正

3、脚本取数

测试发现，脚本取数程序运行缓慢

解决方案：需要对脚本进行优化处理，增量抽取并对现有脚本进行性能优化。